Ноябрь,  Линия-2

1. Разработана схема электрическая УШЯИ.687245.044 Э3, перечень элементов (ПЭ3) и печатная плата УШЯИ.687245.044 платы источника, для  источника напряжения.

2.Ведется разработка общей схемы источника напряжения УШЯИ.411522.034.

3.Начата разработка схемы электрической измерителя тока УШЯИ.411131.ХХХ.

4.Собран, настроен и опробован  макет опто-интерфейса, обеспечивающий высоковольтную гальваническую развязку в измерителе тока.

5. Разработано ТЗ на блок питания анализатора.

6. Начата разработка общей схемы анализатора УШЯИ.411251.011.

7. По плате источника-измерителя УШЯИ.411618.029Э для каналов базы/подложки выполнено:

- оформлена конструкторская документация: Схема электрическая, Перечень элементов, Сборочный чертёж, Спецификация, Чертёж платы;

- разработано описание работы источника-измерителя с полными выкладками входных/выходных сигналов;

- начата работа над формированием программы прошивки микросхемы  ПЛИС для платы источника-измерителя.

8. Из деталей, полученных из цеха, собраны конструктивные макеты Источника напряжения 50 В УШЯИ.411522.032 и Дисплея УШЯИ.467859.024.